SEGUIMIENTO DE BOOKSWAP

22 COMMITS REALIZADOS EN TOTAL (Del 26 de febrero al 19 mayo de 2025)

🗓 Plan de Monitoreo / Diario del Proyecto TFC   
  
Repositorio: [GitHub - Proyecto TFC] (https://github.com/Izannavarro/TFC\_BookSwap)  
  
✅ Resumen de progresos por etapas ✅  
  
**Etapa 1** – Comienzo y configuración preliminar (febrero-marzo 2025)  
  
**26 feb**: Primer commit, comienzo del repositorio.   
  
**24-25 mar**: Establecimiento de clases y definición de Repositorys. Se incorporan los primeros archivos JSON para ser importados en MongoDB. Se está trabajando en la conservación de datos.   
  
**Etapa 2** – Backend y primeros elementos (abril 2025)  
  
**8 abr**: Se incorporan elementos y técnicas de Spring; inician los primeros endpoints.   
  
**16 abr**: Progreso significativo en la estructura del backend. Se incorporan DTOs, se proporciona información inicial y se fusionan las ramas Backend y MobileApp. Se incorporan las primeras pantallas y se carga la Memoria TFC al repositorio.   
  
**Fase 3** – Creación de la interfaz y pruebas preliminares (comienzos de mayo)  
  
**2-5 mayo**: Despliegue gradual de pantallas. Se sigue con la misma lógica del frontend y la creación de endpoints.   
  
**8 mayo**: Se completan los ajustes de configuración (settings), se avanza en la conversión de imágenes y se inician las pruebas de los endpoints (en particular los de chat).   
  
**9 de mayo**: Se añaden pantallas y comienza la validación del servidor.   
  
**Fase 4** – Evaluaciones y lanzamiento (segunda semana de mayo)  
  
**12-14 mayo**: Inicio de pruebas en ambiente real (mención a Bruno), lanzamiento inicial en AWS. Se establecen especificaciones como la IP fija para las pruebas funcionales.   
Se llevan a cabo ajustes menores y se organizan aspectos para verificar el estado de los Exchanges.   
  
**Etapa 5** – Conclusión (19 de mayo)  
  
**16-19 de mayo**: Revisión concluyente de la aplicación. Se verifican los estados, se concluye el desarrollo y se señala el proyecto como completado.

🔄 Tareas **en curso / revisión** 🔄

· Verificación completa del comportamiento del Mapa al cargarlo en APK.

· Verificación de carga correcta de los libros y/o chats una vez un usuario se cambia de nombre (debe funcionar)

· Verificación de funcionalidad en IOS (no pude probar con el Expo Snack)